# Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Software

Projeto MINUTA — A. Cunha Advocacia

## Cláusula 1. Partes

Prestador: Nicolas Cunha, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 549.162.338-59, residente na Rua Oliveira Dias, 444, São Paulo/SP, CEP 01433-030, doravante “Prestador”.

Contratante: A. Cunha Advocacia, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº {{CNPJ_CONTRATANTE}}, com sede em {{ENDERECO_CONTRATANTE}}, doravante “Contratante”.

As partes contratam a prestação de serviços de desenvolvimento de software nos termos abaixo.

## Cláusula 2. Objeto

O Prestador desenvolve para o Contratante o sistema de software descrito no Anexo I (Escopo), identificado como Anexo I — Escopo do Projeto MINUTA, que é parte integrante deste contrato.

O Anexo I define o que será entregue. O que não está no Anexo I não está contratado. Qualquer item fora dele segue a Cláusula 4 (aditivo).

## Cláusula 3. Preço e pagamento

O valor do setup (desenvolvimento inicial) é de R$ 4.997,00 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais).

O Contratante paga uma entrada obrigatória antes do início de qualquer desenvolvimento. O Prestador não começa nenhum desenvolvimento antes de a entrada cair na conta.

Os demais marcos de pagamento seguem {{MARCOS_PAGAMENTO}}.

O atraso de qualquer pagamento suspende o cronograma até a regularização, sem penalidade ao Prestador. O prazo de entrega é adiado pelo mesmo número de dias que durar o atraso.

## Cláusula 4. Alterações de escopo (aditivo)

Toda funcionalidade nova ou mudança sobre o Anexo I entra por aditivo escrito, com valor e prazo próprios, assinado pelas duas partes.

Nada é desenvolvido por acordo verbal. Um pedido feito por conversa, mensagem ou reunião só vira trabalho depois de virar aditivo assinado.

## Cláusula 5. Manutenção (opcional, após a entrega)

Após a entrega, o Contratante pode contratar acompanhamento mensal no valor de R$ 497,00 por mês, que cobre monitoramento do sistema, ajustes finos, correção de erros e até 3 horas de trabalho por mês.

O pacote de manutenção cobre ajuste e correção do sistema entregue. Não cobre funcionalidade nova, que segue sempre a Cláusula 4.

O pacote não cobre o custo de uso da infraestrutura, que segue a Cláusula 9.

Horas que passarem do limite do pacote são cobradas a R$ 127,00 por hora.

A manutenção é opcional. O Contratante não é obrigado a contratá-la para receber o sistema.

## Cláusula 6. Prazo e cronograma

O prazo estimado de entrega está no Anexo I.

O relógio do cronograma depende do Contratante. Sempre que a entrega parar à espera de algo do Contratante (acesso a contas e sistemas, conteúdo, textos, imagens, aprovações ou respostas), o prazo fica pausado e volta a correr quando o item chega.

O prazo do Anexo I é uma estimativa de trabalho, não uma data fixa independente dessas dependências.

## Cláusula 7. Propriedade intelectual

Enquanto o setup não estiver pago por inteiro, o código-fonte e o sistema são de titularidade do Prestador.

Com a quitação total do valor de setup, o Prestador cede ao Contratante todos os direitos sobre o código-fonte e o sistema desenvolvidos sob medida neste contrato. A partir daí o Contratante é o dono do que foi feito para ele.

Bibliotecas e componentes de terceiros usados no projeto continuam sob suas próprias licenças. A cessão acima vale para o que o Prestador desenvolveu, não para software de terceiros embutido.

Ferramentas, trechos de código e componentes reutilizáveis que o Prestador já tinha antes deste projeto continuam sendo dele. A cessão cobre o sistema feito sob medida para o Contratante, e o Prestador segue livre para usar em outros projetos o material genérico que trouxe de fora.

Os modelos, teses e jurisprudências do Contratante migrados para o sistema continuam sendo do Contratante. O Prestador não os utiliza em nenhum outro projeto.

O Prestador pode citar o projeto no seu portfólio, sem revelar dados confidenciais do Contratante nem de seus clientes.

## Cláusula 8. Confidencialidade e dados (LGPD)

As duas partes mantêm sigilo sobre as informações que trocarem para executar o contrato. Nenhuma delas repassa a terceiros o que souber da outra por causa deste trabalho.

Para fins da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), o Contratante é o controlador dos dados pessoais tratados no sistema e o Prestador atua como operador: só trata esses dados para executar este contrato e seguindo as instruções do Contratante.

O Contratante autoriza o uso de suboperadores necessários à execução do sistema, hoje Anthropic e Vercel, contratados em nome do próprio Contratante conforme a Cláusula 9.

Em caso de incidente de segurança que envolva dados pessoais, o Prestador comunica o Contratante em até 48 horas do momento em que tomar conhecimento.

Ao fim do contrato, o Prestador devolve ou apaga os dados pessoais a que teve acesso, conforme o Contratante instruir.

## Cláusula 9. Infraestrutura e custo de uso

As contas de serviço do sistema — Anthropic (Claude) e Vercel — ficam em nome do Contratante e são contratadas e pagas diretamente por ele.

O Prestador entra nessas contas como colaborador técnico, para configurar e operar o que o projeto precisa. A titularidade e o custo da infraestrutura são do Contratante.

O custo de uso da API do Claude é variável e proporcional ao volume de peças geradas e ao tamanho dos documentos processados. Esse custo não está incluído no valor de setup (Cláusula 3) nem no pacote de manutenção (Cláusula 5).

## Cláusula 10. Garantia e suporte de entrega

Nos 30 dias seguintes à entrega, o Prestador corrige sem custo os defeitos que o Contratante reportar (erros do sistema em relação ao Anexo I).

Depois desses 30 dias, correções e ajustes seguem pelo pacote de manutenção (Cláusula 5) ou por hora avulsa.

A garantia cobre defeito. Não cobre pedido de mudança ou funcionalidade nova, que seguem a Cláusula 4.

## Cláusula 11. Revisão obrigatória e responsabilidade sobre o conteúdo jurídico

O sistema entregue é ferramenta de apoio à redação de peças processuais. Toda peça por ele gerada passa por revisão de advogada do Contratante antes do protocolo. Esta é uma condição de uso do sistema.

A responsabilidade técnica, o conteúdo jurídico, a estratégia processual e o resultado de qualquer processo são exclusivamente do Contratante e da advogada responsável pela peça.

O Prestador não responde por decisão judicial, perda de prazo processual, erro de conteúdo em peça protocolada sem revisão, nem pelo resultado de qualquer processo conduzido com apoio do sistema.

A responsabilidade total do Prestador sob este contrato, por qualquer causa, fica limitada ao valor de setup efetivamente pago pelo Contratante. Ficam excluídos danos indiretos, lucros cessantes e perda de chance.

## Cláusula 12. Rescisão

Qualquer das partes pode encerrar o contrato com aviso de 15 dias.

O trabalho já executado até a data do encerramento é devido ao Prestador e será pago.

A entrada não é reembolsável depois que o desenvolvimento começou.

## Cláusula 13. Foro

As partes elegem o foro da comarca de São Paulo/SP para resolver qualquer questão deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes assinam este contrato.

São Paulo, ______ de __________________ de ________.

Nicolas Cunha (Prestador) CPF 549.162.338-59

A. Cunha Advocacia (Contratante) CNPJ {{CNPJ_CONTRATANTE}}

Testemunhas:

- ______________________________ Nome: CPF:

- ______________________________ Nome: CPF: